Finančnímu výboru

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

| Váš dopis zn. / ze dne | Naše zn. | Vyřizuje/telefon | V Rychnově u Jablonce n. N. dne: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Levinský/737248420 | 11.10.2024 |

## Žádost o rozpočtové opatření

Navýšení kapacity ZŠ § 3113

V návrhu rozpočtu na tento rok jsme měli na projekt Navýšení kapacity ZŠ alokováno 32.090.000,-Kč. V této částce byly i prostředky na vybavení specializovaných tříd v hodnotě 10.000.000,-Kč (což budou jiné položky).

V průběhu rekonstrukce a stavby byly vynucené vícepráce, které byli nutné k dokončení díla, tak aby byla škola provozu schopná. Jde o navýšení v hodnotě 3.952.975,-Kč, se kterým jsme v návrhu rozpočtu nepočítali.

V současné době je dodána AV technika v hodnotě 8.494.550.90,-Kč a soutěžíme dodavatele nábytku kdy hodnotu odhadujeme na 1.100.000,-Kč.  V pol. 6121 je zůstatek 6.000.000,-Kč, které navrhuji přesunout na níže uvedené položky. MÚ provedl účetní rozbor jednotlivých dodávaných prvků, ze které plyne následující členění. Výsledkem přesunů vzniklo navýšení rozpočtu v tomto paragrafu o 3.546.000,-Kč, způsobené vynucenými vícepracemi. Dále je otázka, zda bude financování nábytku v hodnotě 1.110.000,-Kč ještě v letošním roce.

Vzhledem k výše uvedenému žádám o následující rozpočtovou změnu:

| par. | pol. | Částka |
| --- | --- | --- |
| § 3113 | 6122 | 3 863 000,00 Kč |
|  | 6111 | 88 000,00 Kč |
|  | 5137 | 3 654 000,00 Kč |
|  | 5139 | 136 000,00 Kč |
|  | 5172 | 1 805 000,00 Kč |
|  | 6121 | - 6 000 000,00 Kč |
| rozdíl |  | 3 546 000,00 Kč |

Děkuji za spolupráci,

Tomáš Levinský

Starosta města