# Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

## k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízením

### v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### (dále jen „zadávací dokumentace“ nebo „ZZVZ“)

### Zadavatel:

| Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČ: Osoba oprávněná jednat: |  | Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice 00275808 Bc. David Hlaváč, starosta |
| --- | --- | --- |

### Název zakázky:

## „Oprava zámecké ohradní stěny – I. a II. etapa“

Veřejná zakázka bude spolufinancována, kromě vlastních zdrojů, z dotačních programů:

- Dotace Ministerstva kultury ČR, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

- Z účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 07 Kultura, památková péče a cestovní ruch.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ.

- Identifikační údaje zadavatele

| Název: Sídlo zadavatele: IČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: Adresa profilu zadavatele: |  | Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice 00275808 Bc. David Hlaváč, starosta, + 420 481 565 111, + 420 481 565 222 Mgr. Jana Nonnerová, tel.: +420 481 565 135, +420 604 591 312, e-mail: nonnerova@mesto.jilemnice.cz https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2 |
| --- | --- | --- |

- Zástupce zadavatele

| Název: Sídlo zadavatele: IČ: DIČ: OR: Kontaktní osoba: Datová schránka: |  | Centrum evropského projektování a. s. Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 27529576 CZ 27529576 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2674 Mgr. Pavel Štěpán, +420 725 540 246, stepan@cep-rra.cz c3gdcip |
| --- | --- | --- |

Zadavatel se v souladu s § 43 odst. 1 ZZVZ rozhodl nechat se smluvně zastoupit při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením výše uvedenou osobou. Osoba zastupující zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení nebude účastnit.

Dále zástupce zadavatele ve spolupráci se zadavatelem vypracoval přílohy veřejné zakázky: Příloha č. 1 (Krycí list nabídky), Příloha č. 3 (Smlouva o dílo), Příloha č. 4 (Čestné prohlášení) a Příloha č. 5 (Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů).

Přílohy zadávací dokumentace č. 2.1 a 2.2 (Projektové dokumentace) a přílohy zadávací dokumentace č. 6.1 a 6.2 (Slepé položkové rozpočty, VV) pro obě etapy vypracovala společnost Ing. Jan Chaloupský aut. inženýr, U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034.

- Identifikační údaje o účastníkovi zadávacího řízení

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen vyplnit Přílohu č. 1 (Krycí list nabídky) této zadávací dokumentace. Do Krycího listu nabídky účastník doplní chybějící požadované údaje. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.

- Údaje o veřejné zakázce

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZZVZ), v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení, nedělenou na části (dále jen „zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

Předmět veřejné zakázky zadavatel plánuje spolufinancovat z dotace Ministerstva kultury ČR, Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a z účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 07 Kultura, památková péče a cestovní ruch rozpočtu Libereckého kraje.

Způsob financování a fakturace je popsán v Příloze č. 3 (Smlouva o dílo).

Účastník podá svou nabídku k celému rozsahu zakázky, jak to vyžaduje zadávací dokumentace. Nabídky k částem zakázky nebudou přijaty.

Výzva k podání nabídek, včetně veškerých příloh (dále společně jen „zadávací dokumentace“) je dostupná k neomezenému a bezplatnému stažení na adrese profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2

Zadavatel zvážil v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ možnost použití zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a inovací v této veřejné zakázce, a tyto podmínky zohlednil v zadávací dokumentaci, zejména ve Výzvě k podání nabídek a návrhu smlouvy o dílo.

Veřejná zakázka je u zadavatele vedena pod evidenčním číslem: 02/VZe/2022.

- Předmět zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to oprava stávající zámecké ohradní stěny a dozdění navazující již zřícené jižní části.

Stavební práce mimo jiné zahrnují kamenické práce a provedení zdiva – zdivo bude režné, tedy neomítané, pohledové s předepsaným vzorkováním a barevností malty a cihel. Vše je podrobně popsáno v projektové dokumentaci, která je přílohou této zadávací dokumentace.

Objekt je nemovitou kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Identifikace kulturní památky: název dle památkového katalogu NPÚ: zámek; adresa: Jilemnice, Kostelní ulice čp. 75; rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 32037/6-2578; plošná ochrana: památková zóna Jilemnice (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR: 2019).

Při stavební akci bude nutná spolupráce:

- s arboristou - projektová dokumentace počítá s ochranou kořenových zón, ochranou kmenů atd.

- se státní památkovou péčí.

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen z důvodu financování na 2 (dvě) etapy.

I. etapa bude spolufinancována z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (Ministerstvo kultury ČR) a z účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 07 Kultura, památková péče a cestovní ruch.

II. etapa bude spolufinancována z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (Ministerstvo kultury ČR).

Součástí této zadávací dokumentace je projektová dokumentace, která je zpracována pro každou etapu samostatně:

I. etapa: Příloha č. 2.1_Projektová dokumentace I. etapa

II. etapa: Příloha č. 2.2_Projektová dokumentace II. etapa

Součástí této zadávací dokumentace jsou položkové rozpočty s výkazem výměr pro každou etapu samostatně:

I. etapa: Příloha č. 6.1_Slepý položkový rozpočet, VV - I. etapa

II. etapa: Příloha č. 6.2_Slepý položkový rozpočet, VV - II. etapa

Rozsah prací veřejné zakázky je detailně popsán

- v projektové dokumentaci s názvem „OPRAVA ZÁMECKÉ OHRADNÍ STĚNY – I. etapa“, vypracované v září 2020 a „OPRAVA ZÁMECKÉ OHRADNÍ STĚNY – II. etapa“, vypracované v říjnu 2021, obě společností Ing. Jan Chaloupský aut. Ing., U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO: 11164034, Příloha č. 2.1 a 2.2 této zadávací dokumentace;

- v položkovém rozpočtu s výkazem výměr zpracovaném společností Ing. Jan Chaloupský aut. Ing., U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034, Příloha č. 6.1 a 6.2 této zadávací dokumentace.

Položkovým rozpočtem se pro účely této zadávací dokumentace rozumí soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž účastníci uvedou jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkovou nabídkovou cenu pro zadavatelem vymezené množství.

Celkový rozsah všech prací je stanoven touto zadávací dokumentací a veškerými jejími přílohami, zejména Přílohou č. 2.1 a 2.2_Projektová dokumentace, Přílohou č. 3_Smlouva o dílo, Přílohou č. 6.1 a 6.2_Slepý položkový rozpočet, VV.

Kvalitativní podmínky a technické specifikace předmětu veřejné zakázky jsou dále vymezeny územním souhlasem vydaným Městským úřadem Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu ze dne 31.1.2022, sp. zn. MUJI 333/2022/ÚPSŘ (Příloha č. 7_Územní souhlas_oprava zdi II. etapa_drenáž, součást této zadávací dokumentace)

a

v závazných stanoviscích orgánu státní památkové péče, sp. zn.: MUJI 3428/2020/RIM/5 ze dne 6. 11. 2020 ve věci: Jilemnice, zámecký park, oprava opěrné zdi – I. etapa a sp. zn.: MUJI 3138/2021/RIM/8 ze dne 12. 11. 2021 ve věci: Jilemnice, zámecký park, oprava opěrné zdi – II. etapa (Příloha č. 8.1_ZS_SPP_2020 - I. etapa a Příloha č. 8.2_ZS_SPP_2021 - II. etapa, součást této zadávací dokumentace).

Zadavatel uvádí, že údaje obsažené v této výzvě k podání nabídek a v jejich přílohách (dále společně jen „zadávací dokumentace“) jsou kompletní a plně dostačující k podání nabídky.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kód:

45000000-7–Stavební práce

Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení. Předpokládá se, že účastník pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem možného vyloučení účastníka zadávacího řízení..

Odkazy na obchodní názvy a technické normy

Pokud zadávací podmínky obsahují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je to z důvodů, že se jedná o stávající zařízení v majetku zadavatele a systémy, se kterými musí být nabízené plnění kompatibilní.

V ostatních případech, pokud by se v některé části zadávacích podmínek této veřejné zakázky takové požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu vyskytly, pak je to z důvodů, že stanovení technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně přesné srozumitelné a je v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné rovnocenné řešení.

Pokud by se v některé části zadávacích podmínek této veřejné zakázky vyskytly odkazy na normy nebo technické dokumenty dle ustanovení § 90 odst. 1 nebo 2 ZZVZ, potom je v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ rovněž možné nabídnout i jiné rovnocenné řešení.

Nabídne-li účastník jiné rovnocenné řešení dle předchozích dvou odstavců, je v takovém případě povinen prokázat, že nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými podmínkami a použitelné pro požadovaný účel.

- Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí: 6 520 000- Kč bez DPH.

Výše předpokládané hodnoty byla stanovena v souladu s ustanovením § 16 ZZVZ, a to dle položkového rozpočtu s výkazem výměr po zpracování prováděcí dokumentace, který vypracovala společnost Jan Chaloupský aut. ing., U Hřiště 639, Trutnov 2, IČO 11164034.

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky včetně všech nákladů souvisejících, tj. se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. meziroční inflace) po celou dobu realizace zakázky.

- Doba plnění zakázky, místo plnění zakázky, harmonogram stavebních prací

  - Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo: 	květen až červen 2022

Termín předání staveniště:	I. etapa: do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

II. etapa: v průběhu měsíce dubna 2023. Zadavatel vyzve dodavatele k předání staveniště minimálně 5 pracovních dnů předem.

Termín zahájení stavebních prací v místě plnění:	I. etapa bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po předání staveniště k I. etapě.

II. etapa bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po předání staveniště k II. etapě

Termín dokončení stavebních prací:	I. etapa do 5 měsíců po předání staveniště k I. etapě.

II. etapa do 3 měsíců po předání staveniště k II. etapě.

Termín podpisu smlouvy, resp. termín zahájení stavebních prací, může být zadavatelem posunut v návaznosti na nedokončené zadávací řízení. Z tohoto důvodu si zadavatel vyhrazuje právo posunout předpokládaný termín podpisu smlouvy, resp. termín zahájení plnění díla, a přiměřeně k tomu i termín dokončení stavebních prací.

7.2.	Místo plnění zakázky

Místem realizace předmětu veřejné zakázky je:

pro I. etapu: k. ú. Jilemnice, p.p.č. 52/1, 57/1 a st.p.č.50, město Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj;

pro II. etapu: k. ú. Jilemnice, p. p. č.  57/3, město Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

Přístup a příjezdy na místo realizace díla jsou popsány v Příloze č. 9_Přístup a příjezd na staveniště.

7.3.	Harmonogram stavebních prací

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli podrobný harmonogram realizace stavebních prací pro I etapu a pro II. etapu po týdnech, který musí být v souladu s termíny plnění zakázky, resp. díla uvedených v této zadávací dokumentaci a ve smlouvě. Harmonogram bude tvořit Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

Tento dokument účastníci nevkládají do svých nabídek. Předloží jej pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.

Nesplnění této povinnosti bude zadavatelem posuzováno jako neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným dodavatelem časový harmonogram stavebních prací.

- Požadavky na prokázání způsobilosti a kvalifikace účastníkem

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

8.1 	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník dle § 74 ZZVZ, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

je-li dodavatelem právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu, a je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba musí tento předpoklad splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek a nemá v České republice zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nabyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

8.2	Profesní způsobilost

8.2.1 	Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje účastník v tomto zadávacím řízení předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

8.2.2.	Za účelem prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklady o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to prosté kopie oprávnění k podnikání – výpisu z živnostenského rejstříku pro živnosti:

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a

- Zpracování kamene.

8.2.3 Za účelem prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ zadavatel dále požaduje, aby dodavatel předložil doklady osvědčující jeho odbornou způsobilost nebo odbornou způsobilost prostřednictvím jiné osoby, a to zejména prosté kopie:

- osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

jakožto doklady osvědčující odbornou způsobilost účastníka nebo osoby, jejímž prostřednictvím účastník odbornou způsobilost zabezpečuje.

8.3	Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace prokazuje účastník předložením:

8.3.1. Seznam stavebních prací a osvědčení

Seznam nejvýznamnějších stavebních prací poskytnutých v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Za nejvýznamnější stavební práce zadavatel považuje provedení a řádné dokončení minimálně 3 (tří) obdobných stavebních prací, tj. rekonstrukce, opravy nebo obnovy opěrných zdí nebo stěn nebo jiných staveb, z nichž:

- alespoň jedna realizovaná stavba dosáhla finančního objemu minimálně 1 000 000,- Kč bez DPH,

- alespoň dvě realizované stavby dosáhly v součtu celkového finančního objemu ve výši minimálně 1 000 000 Kč bez DPH a jedna z nich byla realizována jako rekonstrukce, oprava nebo obnova kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky nebo v obdobném seznamu v zahraničí, nebo nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny.

Přílohou tohoto seznamu budou osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Rovnocenným dokladem namísto osvědčení je dle ustanovení § 79 odst. 5 ZZVZ zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

8.3.2. Seznam techniků nebo technických útvarů

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, s uvedením funkce, kterou budou zastávat při plnění veřejné zakázky, dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ.

V tomto seznamu musí být minimálně uvedeny následující osoby splňujících níže uvedené požadavky:

- Stavbyvedoucí:

- Minimálně středoškolské vzdělání.

- Praxe minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího.

- Zkušenost s minimálně třemi zakázkami v součtu celkového finančního objemu ve výši alespoň 1 000 000 Kč bez DPH.

- Kameník:

- Praxe minimálně 5 let v pozici kameníka.

- Zkušenost s minimálně třemi zakázkami v součtu celkového finančního objemu ve výši alespoň 300 000 Kč bez DPH, z nichž alespoň jedna byla realizována jako rekonstrukce, oprava nebo obnova kulturní památky ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky nebo v obdobném seznamu v zahraničí, nebo nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny.

8.4. Společná ustanovení o způsobu prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace v nabídce:

V rámci nabídky všichni účastníci předkládají veškeré doklady o kvalifikaci dle výše uvedených odstavců 8.1. až 8.3. v kopiích a dle § 86 odst. 2 ZZVZ je mohou nahradit čestným prohlášením dle vzoru v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

V průběhu zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo vyžádat si od jednotlivých účastníků doložení dokladů základní způsobilosti, a to v originále nebo úředně ověřené kopii. Tyto doklady budou prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti ne starší než 3 měsíce ode dne podání nabídek.

Pouze po účastníkovi, se kterým má být uzavřena smlouva („vybraný dodavatel“), budou zadavatelem požadovány doložit veškeré doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace uvedené výše v odstavcích 8.1. až 8.3. v originále nebo úředně ověřené kopii, a to na základě výzvy dle § 122 odst. 3 ZZVZ.

Je-li účastník zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 226 a násl. ZZVZ, může prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starší než 3 měsíce ode dne podání nabídek; výpis ze seznamu nahrazuje prokázání způsobilosti účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

Je-li účastník zapsán v systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ, může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem; tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace zájemce v rozsahu v něm uvedených údajů. Prokáže-i dodavatel kvalifikaci certifikátem, je zadavatel oprávněn požadovat po tomto dodavateli před uzavřením smlouvy předložení dokladů dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

- Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob – poddodavatelé

9.1	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria dle § 77 odst. 1 ZZVZ, požadované zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle článku 8.1. této zadávací dokumentace jinou osobou, a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek na předložení písemného závazku podle písm. d) výše je splněn, pokud takový závazek obsahuje společnou a nerozdílnou odpovědnost této jiné osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a překládá doklady dle článku 8.3. této zadávací dokumentace vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek jiné osoby v takovém případě obsahovat navíc závazek, že tato jiná osoba bude skutečně vykonávat služby, event. stavební práce, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Účastník je za tím účelem oprávněn využít Přílohu č. 5 zadávací dokumentace (Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů) a tuto upravit dle skutečnosti.

Doklady k jiným osobám, kterými účastník prokazuje splnění určité části zadavatelem požadované technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti předloží vybraný dodavatel až na základě výzvy zadavatele dle ustanovení § 122 odst. 3 ZZVZ.

9.2	Seznam poddodavatelů

Zadavatel dále dle ustanovení § 105 ZZVZ požaduje, aby účastník v nabídce předložil seznam poddodavatelů, obsahující identifikační údaje každého poddodavatele a činnost jednotlivých poddodavatelů, kterou budou při realizaci předmětu veřejné zakázky provádět, jsou-li účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Účastník je za tím účelem oprávněn využít Přílohu č. 5 zadávací dokumentace (Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů) a tuto upravit dle skutečnosti. Vyplňte podbarvené údaje.

- Další požadavky zadavatele na vybraného dodavatele:

10.1 Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel dle ustanovení § 122 odst. 4 ZZVZ údaje o jeho skutečném majiteli, a to podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle části třinácté hlavy II umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve dle § 122 odst. 3 ZZVZ rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li taková evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,

a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 4 ZZVZ možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů. K zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.

b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ.

10.2 Vybraný dodavatel dále na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ před podpisem smlouvy zadavateli předloží následující doklady:

- doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 8. této zadávací dokumentace,

- potvrzení o pojištění v rozsahu dle Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této zadávací dokumentace),

- harmonogram stavebních prací dle článku 7. této zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje účastníky, že povinnosti dle tohoto článku zadávací dokumentace vznikají pouze vybranému dodavateli, a to před podpisem smlouvy. Zadavatel žádá účastníky, aby doklady dle tohoto článku do svých nabídek nevkládali.

- Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany účastníků musí být doručeny elektronicky – e-mailem na emailovou adresu zástupce zadavatele, stepan@cep-rra.cz, nebo datovou zprávou na adresu zástupce zadavatele c3gdcip, nebo prostřednictvím profilu zadavatele, prostřednictvím něhož byla zveřejněna zadávací dokumentace (telefonické a listinné dotazy nebudou akceptovány). Při jejich vyřizování bude zadavatel postupovat v souladu s § 54 odst. 5 ZZVZ a dále přiměřeně podle ustanovení § 98 ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení účastníkem doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle předchozí věty.

- Nabídková cena - Oceněný položkový rozpočet

Celková nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v tomto členění: celková cena v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč.

Celková nabídková cena bude doložena v Příloze č. 3_Smlouva o dílo, kde účastník tuto cenu uvede v požadovaném členění.

Nabídková cena jednotlivých položek a celková nabídková cena bude dále doložena oceněnými Položkovými rozpočty, které tvoří Přílohu č. 6.1 a 6.2 (Slepý položkový rozpočet, VV - I. etapa a Slepý položkový rozpočet, VV - II. etapa).

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že za správnost veškerých početních operací a za správné nastavení výše DPH u jednotlivých položek zodpovídá účastník.

Účastník rovněž odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

- Obchodní a platební podmínky (Smlouva o dílo)

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace (dále jen „smlouva“).

Účastník plně akceptuje návrh smlouvy (Příloha č. 3), a to ve všech ustanoveních včetně platebních a sankčních podmínek. Tato podmínka je splněna, pokud bude k nabídce účastníka přiložena smlouva podepsaná osobou oprávněnou jednat za účastníka, do níž účastník řádně doplní pouze žlutě označené údaje pro doplnění.

Účastník  n e n í  oprávněn návrh smlouvy upravovat ani jinak doplňovat. Účastník je oprávněn a současně povinen pouze doplnit podbarvené údaje.

Bude-li smlouva podepsána odlišnou osobou než tou, u které vyplývá oprávnění jednat za účastníka z obchodního rejstříku, je účastník povinen do nabídky přiložit příslušnou plnou moc nebo jiný dokument, ze kterého vyplyne oprávnění podepsané osoby jednat za účastníka.

Pojištění

Vybraný dodavatel je dle smlouvy o dílo povinen zadavateli před podpisem smlouvy předložit potvrzení o pojištěních v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo.

Archivace dokumentů

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let ode dne dokončení díla.

Dodavatel je povinen minimálně 10 let ode dne dokončení díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména CRR, FÚ, MMR ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Součinnost při finanční kontrole

Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, bude vybraný účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Dodavatelé berou na vědomí, že obdobnou povinností bude vybraný účastník povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.

- Způsob hodnocení nabídek – hodnotící kritéria

Základním a jediným hodnotícím kritériem je v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídek, a to podle

nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Pořadí nabídek

Pořadí nabídek bude stanoveno dle cenových nabídek účastníků v Kč bez DPH, a to od nejnižší cenové nabídky k nejvyšší. V případě rozdílnosti ceny uvedené ve Smlouvě o dílo a jinde v nabídce účastníka, bude rozhodná cena uvedená ve Smlouvě o dílo. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, který splní všechny požadavky zadavatele a nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

- Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Při posouzení nabídek účastníků z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, vyžádá hodnotící komise od účastníka písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny; zdůvodnění musí být účastníkem doručeno ve lhůtě přiměřené vzhledem k obsahu takové žádosti. Hodnoticí komise v takovém případě postupuje dle ust. § 113 ZZVZ.

- Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

Dále popsané požadavky a podmínky pro zpracování nabídky považuje zadavatel za jedno z opatření, která přispívají k transparentnímu vedení veřejné zakázky. Zadavatel proto doporučuje, aby účastníci tyto podmínky respektovali:

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce, podepsána oprávněným zástupcem účastníka.

- Nabídka bude odevzdána výlučně písemně v elektronické podobě, jinou formu nabídek zadavatel nepřipouští; nabídka bude vyhotovena a podána v souladu s ust. § 107 ZZVZ obdobně.

- Nabídka bude zadavateli podána pouze elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje e-zakazky.cz na adrese: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2 (dále jen: „elektronický nástroj zadavatele“);

- Po registraci dodavatele na tomto elektronickém nástroji je doporučeno provést test nastavení prohlížeče a test podání zkušební nabídky.

- Nabídka bude podána ve formátu a ve velikostech, který je elektronickým nástrojem zadavatele Města Jilemnice podporován.

- Nabídka musí být doručena v jednom či více souborech a v předepsané lhůtě pro podání nabídek.

Účastník zadávacího řízení musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji zadavatele.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

Nabídka v elektronické podobě bude obsahovat tyto části

- Krycí list nabídky

Krycí list nabídky ve formátu *pdf - Příloha č. 1 této zadávací dokumentace.

- Pověřovací listiny ve formátu *pdf

Při pověření jiných fyzických osob k jednání a úkonům souvisejícím s průběhem soutěže, bude účastníkem v této části předložena listina s tímto pověřením. Zadavatel si vyhrazuje právo dle ust. § 104, odst. (1) ZZVZ obdobně vyžadovat originál či úředně ověřenou kopii této listiny v elektronické formě postupem dle ust. § 122, odst. (3) ZZVZ obdobně na základě elektronické konverze dokumentů dle zvláštního právního předpisu.

- Doklady při podání společné nabídky více dodavateli ve formátu *pdf

Nabídka podaná společně více dodavateli bude podána v souladu s ustanovením článku 17 této výzvy k podání nabídek.

- Doklady prokazující kvalifikaci

Kopie dokladů prokazujících splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace ve formátu *pdf, které může účastník pro účely podání nabídky nahradit čestným prohlášením dle vzoru v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace ve formátu *pdf.

Bude-li účastník předkládat doklady, budou předloženy v souladu s požadavky dle článku 8 této zadávací dokumentace v pořadí:

•	doklady prokazující základní způsobilost;

•	doklady prokazující profesní způsobilost;

•	doklady prokazující technickou kvalifikaci.

- Doplněný a podepsaný návrh Smlouvy o dílo včetně požadovaných příloh ve formátu *pdf  - Příloha č. 3. této zadávací dokumentace,

U společné nabídky více dodavatelů bude návrh smlouvy podepsán všemi účastníky společné nabídky, pokud není ve smlouvě či jiném ujednání o sdružení účastníků uvedeno jinak.

- Nabídková cena – Oceněný položkový rozpočet s výkazem výměr ve formátu xls, xlsx, dle Přílohy č. 6.1 a 6.2 této výzvy k podání nabídek.

- Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů ve formátu pdf – účastník může využít Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

- Doklady k osobám, kterými účastník prokazuje kvalifikaci ve formátu *pdf v rozsahu dle odstavce 9.1. této výzvy k podání nabídek – účastník může využít Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

- Případně další listiny vyplývající z požadavků zadávací dokumentace ve formátu *pdf.

- Společná nabídka

Nabídka podaná společně několika dodavateli bude v úvodu obsahovat písemnou dohodu, vymezující jejich vzájemný vztah – zejména jakým způsobem bude rozdělena jejich odpovědnost za plnění veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně. V takovém případě bude za písemnou dohodou řazena plná moc s přesným vymezením oprávnění pro zmocněnce, který společnou nabídku podává. Poté bude následovat povinný obsah a pořadí dokumentů uvedených výše pro zmocněnce společné nabídky, dále pro druhého účastníka společné nabídky, dále až po n-tého účastníka společné nabídky.

- Prohlídka místa plnění

Účastníci, kteří mají zájem na podání nabídky, jsou oprávněni účastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude uskutečněna dne 1.3.2022 od 10:00 hodin.

Sraz zájemců o prohlídku místa plnění bude na adrese Jilemnice, Kostelní ulice čp. 259.

Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je:

Mgr. Jana Nonnerová, tel.: +420 481 565 135, +420 604 591 312, e-mail: nonnerova@mesto.jilemnice.cz.

Zadavatel nezajišťuje přepravu účastníků do místa konání prohlídky, místa plnění a zpět. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce umožněna maximálně 2 (dvěma) zástupcům jednoho účastníka. Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do „Listiny účastníků prohlídky místa plnění“, kde uvedou mimo jiné čitelně svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jim zadavatel bude moci zaslat případné vysvětlení zadávací dokumentace.

Účastníci nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanoví výslovně jinak.

- Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.3.2022 v 10:00 hod.

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka elektronický nástroj e-zakazky.cz na adrese: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2  (dále jen: „elektronický nástroj zadavatele“).

Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli před skončením lhůty pro podání nabídek

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

- Místo a čas otevírání nabídek

Záležitosti týkající se otevírání nabídek v elektronické podobě upravuje § 109 ZZVZ.

Otevírání nabídek se uskuteční neveřejně.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána, viz § 28, odst. 2 ZZVZ.

- Změna zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ. Účastníkům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

- Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ.  Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká účastníkům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

- Vyhrazené právo zadavatele

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejní na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

- Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o účastníkovi z veřejně dostupných zdrojů.

Zadavatel nepřiznává účastníkovi právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet.

Vybraný dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchování (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, běží 120 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

Schváleno usnesením rady města č. ....................... ze dne ...........................

Hradec Králové dne .......................

___________________________

zástupce zadavatele

Centrum evropského projektování a.s.

Přílohy:

Příloha č. 1:	Krycí list nabídky;

Příloha č. 2.1:	Projektová dokumentace I. etapa;

Příloha č. 2.2:	Projektová dokumentace II. etapa;

Příloha č. 3:	Smlouva o dílo;

Příloha č. 4:	Čestné prohlášení;

Příloha č. 5:	Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů;

Příloha č. 6.1:	Slepý položkový rozpočet, VV - I. etapa;

Příloha č. 6.2:	Slepý položkový rozpočet, VV - II. etapa;

Příloha č. 7: 	Územní souhlas_oprava zdi II. etapa_drenáž;

Příloha č. 8.1:	ZS_SPP_2020 - I. etapa;

Příloha č. 8.2:	ZS_SPP_2021 - II. etapa;

Příloha č. 9:	Přístup a příjezd na staveniště;

Příloha č. 10:	Prohlášení projektanta ke stupni PD.