DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo

ze dne 2.12.2022

- Objednatel:                        Obec Ondratice

Ondratice 31, Brodek u Prostějova

IČ:                                      00288578
DIČ:                                   CZ00288578

Starosta:                            Mgr. Bohuslav Koštanský

Telefon:                             734 319 001

2.  Zhotovitel:                         Ing.arch. Lukáš Doubrava

Sídlo:                                 Wellnerova 134/7, Olomouc 779 00

Telefon:                             736 607 765

E-mail:                               doubrava.l@seznam.cz

Bank. spoj.:                       ČS a.s., 1503037379/0800

IČ:                                      696 95 113

DIČ:                                   CZ 7710304470, plátce DPH

Autorizace číslo:                ČKA 03 842

uzavírají dnešního dne tento dodatek (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 2.12.2022 (dále jen „Smlouva“):

- V Předmětu díla uvedeném v čl.II Smlouvy se mění název projektové dokumentace na „Technická a dopravní infrastruktura pro 21 RD v obci Ondratice, trať Záhumenice“ .

- Ruší se původní znění čl.III Smlouvy a nahrazuje  se tímto novým zněním:

Čl. III.

Termíny plnění

Termín zpracování projektové dokumentace je 30. 3. 2024 včetně obstarání stanovisek a smluv se správci sítí. Následně, nejpozději do 14 dnů, bude požádáno o povolení stavby.

- Všechny ostatní články Smlouvy zůstávají neměnné, tímto Dodatkem nedotčeny

- Tento Dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva obce Ondratice číslo 16/7/2023 dne 8.12.2023.

- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních po jednom pro každou smluvní stranu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek, který je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, si před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Ondraticích ….………….           	                         	V Ondraticích ….………….

Zhotovitel                                                                        	Objednatel

………………………………                                              ………………………………….

Ing.arch. Lukáš Doubrava                                                Mgr. Bohuslav Koštanský

projektant                                                                                starosta