

Zápis z kontroly Kontrolního výboru obce Trojanovice č. 01/2026
provedené na základě usnesení KV ze dne 16. 10. 2025
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Trojanovice
· Mgr. Simona Káňová – předsedkyně KV
· Ing. Alena Hlaváčová – členka KV
· Tomáš Střalka – člen KV
Kontrolovaná osoba
Obec Trojanovice, sídlo Trojanovice 210, PSČ 744 01, IČO: 00298514, zastoupená Mgr. Jiřím Novotným, starostou obce.
Předmět kontroly
Provedení kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce Trojanovice se zaměřením na personální agendu a dotační projekty v lokalitě u chaty Koksař:
1. Usnesení č. 5d/12ZO/2024 – stanovení celkového počtu zaměstnanců obce (limit 7 osob).
2. Usnesení č. 4b/10ZO/2024 – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na projekt „Karavanové stání v Trojanovicích“.
3. Usnesení č. 7a/5ZO/2023 – schválení žádosti o dotaci na projekt „Veřejné zázemí s WC u parkoviště u chaty Koksař“.
Osoba zúčastněná na kontrole za kontrolovanou stranu
· Mgr. Jiří Novotný – starosta obce

Místo a datum kontroly
Kontrola byla zahájena usnesením KV ze dne 16. 10. 2025.  Podklady byly kontrolnímu výboru předány dne 20.11.2025 na Obecním úřadě Trojanovice na základě předávacího protokolu.  Doplňující šetření a korespondence probíhaly do dubna 2026.
Seznam předaných a kontrolovaných materiálů
Na základě požadavku KV ze dne 16. 10. 2025 byly k šetření předloženy následující dokumenty:
1. Personální agenda:
· Seznam zaměstnanců obce Trojanovice k 31.10. 2025 - tabulka ve struktuře příjmení, jméno, pracovní pozice, typ PPV, výše úvazku, nadřízenost, pracoviště, prac. doba
· Předala Bc. Miroslava Kostelníková, odborná referentka
2. Projekt „Karavanové stání (Stellplatz)“:
· Žádost + smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 
· Původní rozpočet projektu, závěrečné vyúčtování projektu + vícepráce
· Seznam uzavřených smluv s dodavateli (realizace stavby, projektová dokumentace)
· Předala Ing. Ivana Petruchová, projektová pracovnice
3. Projekt „Veřejné zázemí parkoviště s WC“:
· Kompletní znění žádosti o dotační titul
· Rozhodnutí o přidělení dotace a podmínky udržitelnosti projektu
· Seznam smluv souvisejících s realizací projektu
· Původní rozpočet projektu, závěrečné vyúčtování projektu
· Předala Ing. Ivana Petruchová, projektová pracovnice
Popis kontrolního zjištění
1. Kontrola usnesení č. 5d/12ZO/2024 (Počet zaměstnanců)
Kontrolní výbor prověřil aktuální personální stav Obecního úřadu Trojanovice.
Zjištění: Bylo ověřeno, že k datu kontroly je v pracovním poměru k obci na pozici odborný referent celkem 7 zaměstnanců, jejichž pracoviště je obecní úřad, což koresponduje se stanoveným limitem dle předmětného usnesení. Do tohoto počtu není zařazena 1 zaměstnankyně, která je vedena jako projektová pracovnice, tato zaměstnankyně je podřízena starostovi, ale její pracoviště je vedeno jako ,,ostatní”. 
Personální agenda je vedena v souladu s rozhodnutím zastupitelstva. 
2. Kontrola usnesení č. 4b/10ZO/2024 (Karavanové stání)
Byla přezkoumána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a související dokumentace k realizaci projektu „Karavanové stání v Trojanovicích“.
Zjištění: Smlouva byla uzavřena na účelově určenou dotaci k úhradě uznatelných nákladů projektu ,,Karavanové stání v Trojanovicích”, tedy v souladu se schváleným zněním přílohy č. 1 k usnesení.
Podmínky čerpání dotace jsou splněny.
3. Kontrola usnesení č. 7a/5ZO/2023 (Veřejné zázemí s WC u parkoviště Koksař)
KV prověřil dokumentaci k žádosti o dotaci a následnou provozní praxi. Zde byla identifikována zásadní pochybení a rozpory:
· Nedodržení veřejného příslibu: Dle zápisu za zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2022 starosta výslovně potvrdil, že zázemí bude v celoročním provozu. Realita je však taková, že minimálně v zimním období je zařízení uzavřeno.
· Technický rozpor: Zatímco v zápise ze zastupitelstva obce ze dne 23. 6. 2025 starosta uváděl, že zázemí není zateplené, v e-mailu ze dne 9. 4. 2026 potvrdil, že „technicky je to řešené tak, že by mráz neměl technologické zařízení poškodit“. Uzavírka je tedy čistě organizační, nikoliv technická.
· Ohrožení účelovosti dotace: Projekt v hodnotě 6 463 772 Kč byl financován z dotace MMR na doprovodnou infrastrukturu pro návštěvníky. Zimní uzavírka v lokalitě s celoročním turistickým potenciálem ohrožuje udržitelnost projektu a vystavuje obec riziku vratky dotace.
Závěr
V oblasti personální agendy a karavanového stání nebyly zjištěny nedostatky. V oblasti veřejného zázemí s WC však KV shledává závažný nesoulad mezi schváleným záměrem a reálným stavem, který poškozuje zájmy obce i turistů.
[bookmark: _y8h24ceo5gmt]Doporučení
Zajistit okamžitý celoroční provoz sociálního zařízení u chaty Koksař.

Vyjádření kontrolované osoby (Mgr. Jiří Novotný): viz přílohy
V Trojanovicích dne 14.4.2026 

Podpisy členů kontrolního výboru:
......................................................
Mgr. Simona Káňová (předsedkyně KV)
......................................................
Ing. Alena Hlaváčová (členka KV)
......................................................
Tomáš Střalka (člen KV)






Příloha č. 1: Výpis ze zápisů zasedání zastupitelstva (dokument Zázemí parkoviště)

zápis ze zasedání ZO dne 12.12.2022 v části Rozpočtová opatření
p. Hlaváčová, zastupitelka: závorový systém, o co tam jde?
p. starosta: celá kompletní stavba včetně DPH, to by se nám ještě mělo vrátit.
p. Hlaváčová, zastupitelka: to bude zpoplatněno?
p. starosta: ano. Ještě řešíme zázemí, toalety, z jiného dotačního programu.
p. Hlaváčová, zastupitelka: mimo to tam ještě bude nějaké soc. zázemí?
p. starosta: ano.
p. Střalka, zastupitel: bude v provozu celoročně?
p. starosta: ano

zápis ze zasedání ZO dne 26.6.2023
schváleno financování Projektu "Trojanovice - zázemí parkoviště"
Projekt "Trojanovice - zázemí parkoviště" řeší výstavbu nové doprovodné infrastruktury pro návštěvníky obce (sociální zázemí, toalety) vč. turistického zázemí a info pointu u záchytného parkoviště v lokalitě Trojanovice - Lomná. Celkové uznatelné náklady projektu jsou předpokládány ve výši 6 463 772,- Kč. Na realizaci projektu byla vydána registrace akce - předschválení dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši max. 50% celkových uznatelných výdajů projektu, respektive max. 3 321 886,- Kč. Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR bude následovat po doložení doplňujících dokladů vč. provedeného výběrového řízení, termín pro doložení je stanoven do 10.7.2023. Obec požádala o individuální dotaci na spolufinancování projektu z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč bylo schváleno Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 8.6. 2023. Podmínky čerpání individuální dotace jsou uvedeny ve Smlouvě s Moravskoslezským krajem, která je předkládána ke schválení zastupitelstvu obce. Projekt musí být dokončen do 30.11.2023.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem na poskytnutí účelově určené dotace k úhradě uznatelných nákladů projektu "Trojanovice - zázemí parkoviště", viz příloha. Výsledek hlasování: Pro: 7 / Proti: 3 (Horák, Káňová, Střalka) / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 7a/5ZO/2023 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Trojanovice vyslovuje souhlas s realizací a financováním akce "Trojanovice - zázemí parkoviště", IČ 117D721002084 z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech z Ministerstva pro místní rozvoj. Výsledek hlasování: Pro: 7 / Proti: 3 (Horák, Káňová, Střalka) / Zdrželo se: 0
Usnesení č. 7b/5ZO/2023 bylo schváleno.

zápis ze zasedání ZO 30.10.2023
Parkoviště u Koksaře: Realizace probíhá bez komplikací a kolaudace je naplánována na 16. 11. 2023. Následně plánujeme požádat o dotaci z MSK na rozšíření za zázemím o tzv. Stelplatz. To znamená úprava prostranství a sloupky s elektřinou a vodou. Vše je na to nachystáno v rámci zázemí, kde bude již nyní instalovaná výlevka pro odpadní vody obytných aut.
zápis ze zasedání ZO 18.12.2023
Parkoviště u Koksaře: Stavba je dokončena a chystá se na provozování. Dotace z MMR ve výši 3 205 tis. Kč je vyúčtována a přijata. Dotace z MSK ve výši 2 500 tis. Kč je připravena k vyúčtování. V plánu je možná požádat o dotaci z MSK na vybudování tzv. Stellplatzu pro obytná auta. Dotace na toto je vypsaná.
[bookmark: _GoBack]zápis ze zasedání ZO 16.12.2024
Parkoviště u Koksaře: Sociální zázemí je zcela v provozu. Je zajištěn úklid a údržba. U parkoviště Koksař je k sociálnímu zařízení schválená dotace na Stellplatz pro karavany a je vyřízeno stavební povolení. Realizace se plánuje v roce 2025.
Diskuze: p. Káňová, zastupitelka - k zázemí u Koksaře - šla jsem osmého kolem sociálního zařízení a nefungovalo to. Jaký je důvod? Mělo by být v celoročním provozu.
p. starosta - na zimu to máme zavřené. 
p. Káňová, zastupitelka - takže nefunguje.

zápis ze zasedání ZO 23.6.2025
p. Křesálková, občan – projektují se fotovoltaiky, kde se budou nacházet?
p. starosta – SD, úřad, hasičárna, škola, knihovna, Hruška, TJ Bystré, TJ pod Javorníkem, bytový dům pod Javorníkem a Rekovice.
p. Křesálková, občan– karavanové stání bude fungovat celoročně?
p. starosta – celoročně
p. Křesálková, občan – sociální zařízení byla vystavena z dotace a jestli dotace byla umožněna pro sezónní provoz? Přičemž je to odstaveno na půl roku.
p. starosta – neodstavujeme na půl roku, ale na zimní období. Bylo to proto, že to tak bylo ze zadání. Kdyby to bylo zateplené, tak by rostly náklady.
p. Křesálková, občan – není ohrožena vratka peněz? Jestli je v projektu fungování 24/7, tak je to v ohrožení.
p. starosta – byla to individuální dotace. Po nás vratku nikdo nechce.
p. Křesálková, občan – já se ptám, než Vám přijde kontrola. Přijde mi to jako vyhazování peněz. Je to podle projektu?
p. starosta – bylo to plánované v projektu bez vytápění.
p. Káňová, zastupitelka – doplním, bylo to schváleno bez vytápění, ale vždycky jsme se bavili o celoročním provozu.
p. starosta – od začátku to bylo bez vytápění.

[bookmark: _a0jd4ggmt6pz]Příloha č. 2: E-mailová komunikace se starostou obce
Od: Mgr. Simona Káňová (22. 2. 2026)
„V souvislosti s probíhající kontrolou KV sdělte prosím důvod uzavření a dobu uzavření (dočasně) zázemí s toaletami u parkoviště Koksař.“
Od: Mgr. Jiří Novotný (9. 4. 2026)
,, …. Zázemí máme normálně v provozu, ale přes zimu, kdy je prakticky mimo sezona, je výhodnější to mít uzavřené. Je to pro nás ekonomicky výhodnější a snižuje se také riziko poškození mrazem, i když je to technicky řešené tak, že by mráz neměl technologické zařízení poškodit. Jde o to zajistit službu v době kdy je to vytížené... Možná by se dalo pro příští roky uvažovat o tom, že jsou určité dny, například víkendy kdy jsou ledové sochy, kdy by se mohlo otevřít.“
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