Obec Albrechtice							Číslo materiálu:
Materiál pro jednání Zastupitelstva obce Albrechtice dne 22.9.2026

Zpráva o přípravě na realizaci investičních akcí v roce 2027

Důvodová zpráva:
Na základě plánu práce Zastupitelstva obce Albrechtice na rok 2026 je zpracována tato zpráva podávající informace o stavu investičních záměrů obce

(1)
ZÁMOSTÍ
§3613 nebyty	ORJ 8010		

Charakter akce:	stavební práce, služby (projektová příprava)

Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je výměna nevyhovující čistírny odpadních vod za septik se zemním biologickým filtrem pro provozní objekt areálu Zámostí. V roce 2024 proběhla projektová příprava záměru.

Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota zakázky zahrnující náklady projektové přípravy a dále na realizaci stavby a uvedení stavby do řádného užívání.		

(2)
GENERÁLNÍ OPRAVY A ÚDRŽBA SILNIČNÍCH MOSTŮ
OPRAVA MOSTU AI-M-02 OSVOBOZENÍ							
§2212 silnice	ORJ 7003									
					
Charakter akce:	služby (projektová příprava)
								
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je projektová příprava opravy mostního objektu, kdy potřeba provedení nezbytných oprav a údržby vyplývá ze zpracované revizní zprávy mostního technika. V roce 2024 proběhlo zpracování kompletní projektové dokumentace stavby. Nebylo však dořešeno majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. Je tak zapotřebí vypořádat majetkoprávní poměry a následně obstarat příslušná povolení stavby, jejichž obstarání závisí na vyřešení majetků.

Předpokládaná hodnota:
Předpokládaná hodnota zakázky zahrnující náklady vyřešení majetkoprávních vypořádání a inženýrskou činnost pro povolení stavby. Částka za případný výkup pozemku není součástí předpokládané ceny a bude řešena dle konečného jednání s vlastníky a uzavřené dohody 

(3)
PŘECHOD UL. ŽIVOTICKÁ						
§2212 silnice	ORJ 8017								
			
Charakter akce:	služby (projektová příprava)
										
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je výstavba nového přechodu pro chodce se světelnou signalizací a osvětlením přes silnici III. ul. Životická. Součástí řešení je zejména přestavba 2x autobusového zálivu, přestavba chodníku a napojení na stávající chodník, bezbariérové úpravy, nové zastávky, zrušení stávajících zastávek, přeřešení dopravního značení, dešťová kanalizace, přeložka splaškového kanalizačního řadu telematika + připojení telematiky na NN, veřejné osvětlení přechodu, oprava komunikace, úprava sjezdu, sadové úpravy.
V roce 2024 byla započata projektová příprava. V roce 2026/2027 ve spolupráci se spol. INNOVA bude žádáno o získání dotačních prostředků pro budoucí realizaci.


(4)
CHODNÍK HLAVNÍ II. ET						
§2212 silnice	ORJ 5822								
				
Charakter akce:	služby (projektová příprava)
									
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je výstavba nového chodníku podél silnice III. třídy k pizzerii, rekonstrukce stávajícího chodníku, bezbariérové úpravy zastávkových zálivů, osvětlení přechodu a souv. Jedná se o úpravu (zkrácení) stávajícího projektu z roku 2020 a jeho doplnění na požadavky programu SFDI – bezpečnost dopravy. V roce 2026/2027 ve spolupráci se spol. INNOVA bude žádáno o získání dotačních prostředků pro budoucí realizaci.

(5)
Altán s pultem Albrechtík
§3412 Sportovní zařízení    ORJ 8004

Stručný popis akce:
Cílem budoucího investičního záměru je realizace zastřešeného kruhového altánu na dětském hřišti Albrechtík s možností posezení (lavice, stoly, mobiliář) pro návštěvníky. Součástí altánu bude rovněž krytý kout pro přebalování/kojení a v jeho zázemí bude zřízeno zákoutí pro instalaci mobilního WC. Kolem altánu budou vybudovány zpevněné plochy (betonová dlažba vč. mlátového chodníku) navazující na stávající zpevněné plochy a provedeny sadové úpravy. Součástí záměru je rovněž zřízení vsakovacího zařízení dešťových vod a pítko včetně vodovodní přípojky.




(6)
MOST CHOTĚBUZSKÁ 					
ORJ 2501								
			
Charakter akce:	stavební práce
										
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je výstavba nového mostu přes vodoteč Chotěbuzská.


(7)
DPS ul. Středová č.p. 548				
ORJ 3612								
			
Charakter akce:	demolice stávajícího objektu, stavební práce
										
Stručný popis akce:
Cílem investičního záměru je demolice stávajícího objektu a výstavba nového objektu DPS.
V roce 2027 budou hledány možné dotační tituly na realizaci výše uvedeného stavebního záměru.



Zpracovala: Veronika Machýčková		Předkládá: Ing. Jindřich Feber, starosta



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Albrechtice:
1) bere na vědomí
Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2027




