Bod 6.
Plán investičních akcí na rok 2024, dotační zdroje
Vážení zastupitelé,

Předkládám návrh investičních akcí na tento rok a nové dotační možnosti v obnově obecního majetku navržené Radou obce a investiční komisí.

	Návrh investičních a rozvoj. akcí na rok 2024
	Náklady  tis.Kč
	Dotační zdroj
	Návrh RO+IK+FV
	Výše dotace
	% spoluúčast obce
	náklady v r. 24 v tis. Kč

	Revitalizace objektu SD č.4 - adm. dotace, stavba, TDI-BOZP,AD
	14 500
	NPO
	14 500
	2 900
	80
	11 600

	Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD 
	800
	?
	800
	 
	100
	800

	Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku - adm.dotace, stavba, TDI-BOZP, AD
	12 300
	MAS/IROP
	12 300
	9 000
	15-20
	3 300

	Grafická identita obce/aplikace/web obce
	500
	 
	500
	 
	100
	500

	Doplnění VO 
	1 000
	 
	1 000
	 
	100
	1 000

	Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ
	2 400
	MMR, MSK
	1 000
	 
	?
	2 400

	Radar u ZŠ - spol.s NJ
	350
	 
	350
	 
	100
	350

	FVE na ČOV, úprava PD, adm.dotace
	2 500
	NPO ?
	500
	1 860
	 
	640

	EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku 
	500
	OPŽP, NPO ?
	500
	 
	100
	500

	Rekonstrukce/oprava dětských hřišť
	500
	 
	500
	 
	100
	500

	Rekonstrukce kuchyně MŠ-adm.žádosti,EA, TDI, stavba
	6 300
	MSK,OPŽP
	6 300
	 
	?
	6 300

	Opravy chodníků a MK
	500
	MMR
	500
	 
	?
	500

	Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst
	1 700
	OPŽP ?
	1 700
	1 157
	?
	543

	Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD
	2 000
	IROP/MPO/MMR
	1 000
	 
	?
	2 000

	Obnova techniky pro techn. správu
	1 000
	OPŽP?
	1 000
	 
	?
	1 000

	Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře)
	1 000
	 
	1 000
	 
	 
	1 000

	Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany/zabezpečení
	700
	NSA?
	700
	 
	?
	700

	Participativní rozpočet
	300
	 
	300
	 
	100
	300

	Celkem
	48 850
	 
	44 450
	14 917
	 
	33 933

	Volné finanční prostředky
	28 000
	 
	28 002
	 
	 
	28 000

	Rozdíl
	-20 850
	 
	-16 448
	 
	 
	-5 933

	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 - projekty v realizaci
	
	
	

	
	 
	 - podaná žádost o dotaci
	
	
	


Mimo tyto plánované investice je součástí rozpočtu obce spoluúčast obce ve výši 100tis. Kč na projekt SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ, kterou se v rámci Programu č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí 2021-2025 Národní sportovní agentury bude podílet na financování rekonstrukce areálu sokolského hřiště v majetku T. J. Sokol Hodslavice, ve výši 10%, max. však do výše 100 000,-Kč.

Energetické úspory, stavební úpravy SD č.p. 4 - stavba – realizace březen – prosinec (14,3mil.Kč s DPH, dotace 2,9mil.Kč, možné získání dotace z MMR ČR), vysoutěžen i TDI a BOZP (315tisKč s DPH). Navrhuji do rozpočtu přidat adekvátní částku na úpravu interiéru SD (dle potřebnosti oprav a dovybavení) – možné získání dotace MMR ČR nebo MAS IROP. 
Rekonstrukce břehů Zrzávky - PD - spoluúčast – byla podepsána SoD na změnu PD s autorem původní PD "Zrzávka v Hodslavicích I." Projekční kancelář VrV, s cenou 659 500 Kč bez DPH. 
Stezka pro chodce a cyklisty na Mořkovsku –  stavba – získali jsme dotaci IROP ve výzvě cyklostezky a MAS IROP na chodník u Nových Domků. VZ na stavbu byla vyhodnocena (12,1mil.Kč s DPH), realizace březen-listopad, vysoutěžen i TDI a BOZP (340tisKč s DPH).
Grafická identita obce/informační a orient.systém – aktualizace webu obce a informačního systém v obci.
Doplnění VO – dokončení úpravy rozvaděčů, oprava vedení, nová vánoční výzdoba.
Rekonstrukce odstavné plochy u OÚ -  opětovně podána žádost o dotaci na MMR ČR a MSK, realizace pouze v průběhu roku pouze po získání dotace.
Radar u ZŠ - spol.s NJ– radar u ZŠ ve spolupráci s MP NJ. 
FVE na ČOV, úprava PD, adm. dotace   –  úprava PD na realizaci FVE na ČOV (zrušení zastřešení nádrží, využití střechy ČOV), podání žádosti o dotaci.
EA, statické posudky pro projekty FVE na obecním majetku – příprava na budování alt. zdrojů energie pro potřeby obce – nyní podána žádost o dotaci na statické posouzení střech u vybraných obecních budov z dot. titulu PRV MSK 2024.
Rekonstrukce/oprava hřišť – opravy stávajících dětských hřišť, doplnění novými prvky.
Rekonstrukce kuchyně MŠ - adm.žádosti,EA, TDI, stavba – rekonstrukce kuchyně MŠ vč. nového vybavení, podání žádosti o dotaci SFŽP ČR.

Opravy chodníků a MK -  dotace MMR nebo bez dotace – z rozpočtu obce
Obnova sběrných nádob na tříděný odpad, úprava sběrných míst –  podána žádost o dotaci z OPŽP, realizace po obdržení dotace.
Bývalý obchod na Dolním - architekt. studie/PD – po získání nemovitosti p.č. 661(vč.budovy), 662/2 a p.č. 660/1 a 659 se stavbou do majetku obce navrhujeme usilovat o nabytí p.č. 662/1, 660/3 (případně 663/1)od současných vlastníků tak, aby mohl a být v této lokalitě realizován rozvoj dle analýzy, kterou provedla firma SOCGEO (najdete na webu obce v sekci https://www.hodslavice.cz/uzemni-plan-obce). Dle studie bychom měli rozhodnout o konkrétním využití nemovitostí, následně vypsat architekt. soutěž (příp. zjednodušenou variantu), vybrat nejvhodnější návrh a dle něj následně nechat vypracovat PD. Na arch. soutěž a všechny stupně PD podat žádost o dotaci MMR ČR (100% dotace bez DPH). Navrhuji tedy již nyní schválit podání žádosti o dotaci z MMR – Národní plán obnovy, na přípravu PD. Další dotační možnost - MSK připravuje v rámci OP ST nový program na přípravu PD s dotací 75% a to pro všechny obce z MSK. 
Obnova techniky na údržbu zeleně – z rozpočtu obce (malotraktor s příslušenstvím).
Obnova vnitřního vybavení OÚ (klubovna, kanceláře) – doplnění a sjednocení nábytku kanceláří a klubovny, doplnění IT a audiovizuální techniky, lokální sanace vlhkého zdiva. 
Fotbal.hřiště - oplocení, zábrany, zabezpečení – nutné úpravy areálu hřiště – II. etapa oplocení. 
Participativní rozpočet -   opakování realizace PR dle loňské praxe s navýšením limitu pro jeden projekt z 80 na 100 tis. Kč.
Budete-li mít jakýkoliv dotaz, ráda zodpovím.
Pavla Adamcová

