
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 
na stavbu

„Výstavba sběrného dvora v obci Staré Hradiště“
  Objednatel: 



Obec Staré Hradiště
       
sídlo:



Hradecká 428, 533 52 Staré Hradiště

        
IČ, DIČ:                   

002 74 305, CZ00274305

       
jednající:



Ing. Miroslav Čepčář, starosta obce

       
bankovní spojení:   

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1205497369/0800

       
tel., e-mail, id DS:

+420 466 415 695, starosta.starehradiste@seznam.cz, 





jkba5e9


(dále jen objednatel) 



a
 
Zhotovitel:


PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.




se sídlem:


Tovární 1130, 537 23 Chrudim

zastoupen:


Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva

ve věcech technických:

Lubomír Mutňanský, člen představenstva 

tel.: 



469 625 711



e-mail:



psch@psch.cz

IČ:



465 04 621

DIČ:



CZ46504621

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

č. účtu:



1546096002/5500
(dále jen zhotovitel)
                                   Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2023
Prohlášení smluvních stran
1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 31.8.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní zhotovení stavby „Výstavba sběrného dvora v obci Staré Hradiště“

2. V důsledku nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zimních a jarních prací a pro dodržení technologických postupů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby do 31.5.2024
I. 
Změnová ujednání 
V návaznosti na změnu termínu dokončení díla se čl. III Termín plnění odstavec

      Ukončení doby plnění: 30.4.2024 se ruší a nahrazuje textem: 
      Ukončení doby plnění: 31.5.2024
II. 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

2. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona. Uveřejnění dodatku provede objednatel.
3. Dodatek č.2 se uzavírá elektronicky a jako takový se vyhotovuje v počtu 1 (jednoho) originálu. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č.1 a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 
Uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno zastupitelstvem obce Staré Hradiště usnesením č. ……… ze dne ………
	Staré Hradiště
dne dle elektronického podpisu 
_______________ 

Za objednatele 

Ing. Miroslav Čepčář
starosta 
	V Chrudimi 

dne dle elektronického podpisu 
________________ 
Za zhotovitele 

Ing. Michal Hejzlar,
 člen představenstva 



Strana 1 (celkem 2)


