SMLOUVA  O  DÍLO

č.   1414 / 2024

(dále jen „SoD“)

uzavřená dle § 2586 - 2630 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v plném znění

I.   SMLUVNÍ  STRANY

Zhotovitel:	KaHa Hranice s.r.o.

Mlýnská  520

753 61 HRANICE  IV - Drahotuše

tel: 	581 694 411	E-mail:  kaha@kaha.cz

IČO:  268 35 703	DIČ: 	CZ 268 35 703

Bankovní spojení: 	27-6453340267 / 0100    Komerční banka a.s.

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 40138

Osoby oprávněné ve věcech smluvních a realizačních: 	Ing. Petr Kafka – jednatel společnosti

(dále jen“ zhotovitel“)

Objednatel:	Obec Kunčice pod Ondřejníkem

Kunčice pod Ondřejníkem č. p. 569

739 13	Kunčice pod Ondřejníkem

tel: 	736 773 930	E-mail: mistostarosta@kuncicepo.cz

IČO:  00296856	DIČ:  CZ 00296856

Bankovní spojení: 	1682010349/0800

Osoby oprávněné ve věcech smluvních: 	Ing. Jiří Mikala – starosta

Osoby oprávněné ve věcech realizačních: 	Petr Trysčuk – místostarosta

(dále jen „objednatel“)

# II.     NÁZEV  AKCE  –  ZAKÁZKOVÉ  ČÍSLO

Akce:	VDJ Kunčice pod Ondřejníkem

Zakázka  č.:	2024 Z0-1824

Objednávka č.:	ze dne 21.2.2024

# III.   PŘEDMĚT  SMLOUVY

Dodávka a montáž vystrojení technologie vodojemu včetně potřebné elektroinstalace a vrtání a těsnění prostupů mezi mokrou a armaturní komorou, v rozsahu dle nabídky č. 20243593 ze dne 19.2.2024 a položkové specifikace níže.

Dílo nezahrnuje demontáž a likvidaci technologie. Demontáž stávající technologie zajistí objednatel na své náklady. Při realizaci budou nutné cca 3 odstávky v délce 8 hod. – zajistí objednatel.

Pokud budou na zhotoviteli ze strany objednatele požadovány další dodávky a práce v rámci uvedení zařízení do provozu, budou tyto provedeny na základě samostatné objednávky a účtovány navíc oproti této SoD.

Položková specifikace :

| Vodojem Kunčice pod Ondřejníkem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÁTOK |  | mn. | jedn. |
| 1.1. | Trubka Ø 154x2, DN 150, mat. 1.4301 | 32 | m |
| 1.2. | Trubka Ø 114,3x2, DN 100, mat. 1.4301 | 1 | m |
| 1.3. | Koleno 90°, Ø 154x2 , DN 150, mat. 1.4301 | 5 | ks |
| 1.4. | T-kus Ø 154x2, mat. 1.4301 | 2 | ks |
| 1.5. | Redukce centrická 154/114,3, mat. 1.4301 | 2 | ks |
| 1.6. | Šoupě DN 150 s ručním kolem, tvárná litina | 4 | ks |
| 1.7. | Potrubní spojka Straub DN 100 | 1 | ks |
| 1.8. | Vodoměr DN 100, impulsní snímač 1imp/100l | 1 | ks |
| 1.9. | Příruba přivařovací DN 150, PN 10, mat. 1.4301 | 17 | ks |
| 1.10. | Jištění proti posunu Hawle 7601 DN 100 | 1 | ks |
| 1.11. | Přírubový spoj DN 150, mat. 1.4301 | 8 | kpl |
| 1.12. | Přírubový spoj DN 100, mat. 1.4301 | 2 | kpl |
| 1.13. | uzavírací kohout 1/2" pro odběr vzorků | 1 | ks |
| 1.14. | Příruba přivařovací DN 100, PN 10, mat. 1.4301 | 2 | ks |
| 1.15. | podpěra potrubí, kotevní materiál | 10 | kpl |
| 1.16. | zaslepovací příruba DN 150 | 1 | ks |
| BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD |  |  |  |
| 2.1. | Redukce centrická 204 / 154, mat. 1.4301 | 2 | ks |
| 2.2. | Trubka Ø 154x2, mat. 1.4301 | 16 | m |
| 2.3. | koleno 90°, pr. 154x2, mat. 1.4301 | 4 | ks |
| 2.4. | příruba přivařovací DN150, PN10, mat. 1.4301 | 8 | ks |
| 2.5. | Přírubový spoj DN 150, mat. 1.4301 | 4 | ks |
| 2.6. | podpěra potrubí, kotevní materiál | 4 | kpl |
| VYPOUŠTĚNÍ |  |  |  |
| 2.1. | trubka pr. 88,9x2, mat. 1.4301 | 6 | m |
| 2.2. | koleno 90°, pr. 88,9x2, mat. 1.4301 | 3 | ks |
| 2.3. | příruba přivařovací DN80, PN10, mat. 1.4301 | 4 | ks |
| 2.4. | šoupě DN80 s ručním kolem, tvárná litina | 2 | ks |
| 2.5. | přírubový spoj DN80, mat. 1.4301 | 2 | ks |
| 2.6. | podpěra potrubí, kotevní materiál | 1 | kpl |

| VÝTLAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | vtokový koš DN150, mat. 1.4301 | 2 | ks |
| 3.2. | trubka pr. 154x2, mat. 1.4301 | 13 | m |
| 3.3. | koleno 90°, pr. 154x2, mat. 1.4301 | 1 | ks |
| 3.4. | t-kus pr. 154x2, mat. 1.4301 | 3 | ks |
| 3.5. | redukce pr.154/88,9, mat. 1.4301 | 1 | ks |
| 3.6. | šoupě DN150 s ručním kolem, tvárná litina | 3 | ks |
| 3.7. | potrubní spojka Štraub DN 100 | 1 | ks |
| 3.8. | vodoměr DN 150 | 1 | ks |
| 3.9. | příruba přivařovací DN 150, PN10, mat. 1.4301 | 15 | ks |
| 3.10. | příruna DN80, PN10, mat. 1.4301 | 0 | ks |
| 3.11. | přírubový spoj DN 150, mat. 1.4301 | 7 | kpl |
| 3.12. | uzavírací kohout 1/2" pro odběr vzorků | 1 | ks |
| 3.13. | podpěra potrubí, kotevní materiál | 1 | kpl |
| 3.14 | zaslepovací příruba DN 150 | 1 | ks |
| 3.15. | Jištění proti posunu Hawle 7601 DN 150 | 0 | ks |
| DODÁVKA ELEKTRO, PRÁCE MONTÁŽNÍ A JINÉ |  |  |  |
| 4.1. | elektrorozvaděč | 1 | ks |
|  | PLC automat s grafickým displejem |  |  |
|  | 2x hladinové čidlo |  |  |
| 4.2. | zámečnické práce | 1 | kpl |
|  | 2x zábradlí 3m |  |  |
|  | 2x žebřík 3 m |  |  |
|  | provizorní zásobování plastová nádrž |  |  |
| 4.3. | vrtání prostupů | 1 | kpl |
|  | 250x 1,5 m 6x |  |  |
|  | 200x1,5m 2x |  |  |
| 4.4. | těsnění prostupů zalitím | 1 | kpl |
| 4.5. | ostatní práce a montážní materiál | 1 | kpl |
| 4.6. | montáž technologie | 1 | kpl |
| 4.7. | montáž elektro, oživení, software, výchozí revize | 1 | kpl |
| 4.8. | uvedení do provozu, odzkoušení, zkušební provoz | 1 | kpl |

IV.   CENA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY

V souladu s § 2610 - 2614  zák. č. 89/2012 Sb. o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo dle této smlouvy ve výši:

## Celková  cena  za  zhotovení  díla:	961.719,- Kč bez DPH

V souladu s platným zákonem o DPH a s ohledem na tzv. režim přenesení daňové povinnosti platný pro stavební a montážní práce je Objednatel (zákazník) povinen odvést daň z přidané hodnoty v patřičné výši finančnímu úřadu.

Platební podmínky:	1.	Zálohová faktura ve výši 100 000,- Kč, splatnost 14 dnů od data vystavení.

Zálohová faktura bude vystavena po podpisu smlouvy o dílo.

2.	Celková cena za zhotovení díla bude fakturována dílčími fakturami,

vyhotovenými na základě předávacích protokolů jednotlivých dodávek a prací.

Záloha bude proúčtována v první dílčí faktuře.

Splatnost faktur 30 dnů od data vystavení.

Všechny platby budou poukazovány na účet č. 	27-6453340267 / 0100, který je zveřejněn správcem daně.

Faktury budou zasílány pouze elektronickou formou na e-mailovou adresu obecni.urad@kuncicepo.cz.

V.   TERMÍN  PLNĚNÍ

Předání staveniště do 29.3.2024.

Dokončení prací do 10-ti týdnů od předání staveniště, s podmínkou potvrzení SoD do 1.3.2024 a uhrazení zálohové faktury v termínu splatnosti.

VI.   POVINNOSTI  SMLUVNÍCH  STRAN - SANKCE

- Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu (v Kč) z titulu nesplnění termínu plnění dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,1% z celkové ceny díla dle čl. IV. za každý i započatý den prodlení.

- Objednatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu (v Kč) z titulu nezaplacení faktury v termínu ve výši 0,1%  z celkové ceny díla dle čl. IV.  za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.

VII.   PŘEVOD  VLASTNICKÉHO  PRÁVA

- Vlastnictví díla přechází na objednatele dnem úhrady celkové ceny díla sjednané v této smlouvě.              Do úplného uhrazení celkové ceny díla zůstává předmět smlouvy majetkem zhotovitele a ten je oprávněn s ním libovolně nakládat. V případě, že objednatel není konečným uživatelem díla, je povinen o této skutečnosti (vlastnictví ke zboží) informovat investora díla a konečného uživatele.

2.       Objednatel a konečný uživatel je v době od protokolárního převzetí díla do dne konečného zaplacení ceny díla a to v řádném termínu dle čl. IV – platební podmínky této smlouvy, oprávněn dílo bezplatně užívat, není však oprávněn dílo prodat, převést na třetí osobu, přenechat užívání díla nebo jej jinak zatížit. Při nedodržení platebních podmínek dle čl. IV této smlouvy, toto oprávnění objednateli a konečnému uživateli zaniká.

Zhotoviteli v této době odpadá riziko ztráty, poškození nebo zničení díla, popřípadě jeho komponentů. Toto riziko protokolárním předáním díla přechází na objednatele (§2132 OZ).

3.       Zhotovitel má právo rozhodnout v případě prodlení objednatele s úhradou celkové ceny za řádně a úplně    dodané dílo o ukončení bezplatného užívání díla a dílo použít dle vlastních dispozic.

4.      Veškerá technická dokumentace bude předána po uhrazení celkové ceny. Dokumentace bude v českém jazyce, v jednom tištěném vyhotovení.

VIII.   ZÁRUČNÍ  DOBA  a  zodpovědnost  za  vady

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost podle §2113 po dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla pouze za podmínek dále stanovených. Podmínkou účinnosti tohoto ujednání o záruce je řádné splnění povinností objednatele, zejména zaplacení ceny díla. V případě prodlení se zaplacením ceny díla zaniknou zhotoviteli povinnosti podle tohoto ujednání o záruce prvním dnem prodlení a ustanovení této části smlouvy se dále neuplatní.  Záruka se vztahuje na opravy způsobené vadou dodaného materiálu či vadnou montáží. Reklamace, na něž se vztahuje záruka, jsou bezplatné. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornými zásahy a nesprávnou manipulací s dílem.

Záruční servis bude zabezpečen po písemném nahlášení poruchy se zásahem na místě.

Zhotovitel není zodpovědný za ty vady a nedostatky, které vznikly použitím nevhodných podkladů a věcí, předaných objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl sám při užití vší pečlivosti zjistit jejich neúčelnost nebo jestliže objednatele na nedostatky písemně upozornil a tento trval na neúčelných podkladech a věcech. Náklady na odstranění takto vzniklých vad plně hradí objednatel.

Zhotovitel odpovídá za újmu na zdraví, ztráty ve výrobě či jakékoliv jiné následky pouze v případě prokázaného přímého zavinění.

IX.   SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním, shromážděním a uchováním svých osobních údajů správcem KaHa Hranice  s.r.o., se sídlem Mlýnská 520, 753 61 Hranice IV, IČO: 26835703, www.kaha.cz, e-mail.: kaha@kaha.cz (dále jen „Správce“), a to v rozsahu uvedeném ve SoD, tedy: jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, telefon, e-mail, údaje o zástupcích, číslo bankovního účtu, popisné údaje o oprávnění pro práce vyplývající ze SoD.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly Správcem využity za účelem marketingovým a propagačním, včetně informování o akcích a aktivitách Správce, vedení statistiky a evidence.

Beru na vědomí, že poskytnutí mých osobních údajů je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro zpracování mých osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) článek 6 odst. 1. písm. a) GDPR.

# X.   ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- Objednatel zajistí el. přípojku a možnost napojení na síť 230 / 380 V.

- Objednatel vyřídí povolení vjezdu do místa plnění osobním i nákladním vozem.

- Nebude-li dílo dokončeno v dohodnutém termínu z důvodů nezaviněných zhotovitelem, považuje se za termín ukončení a předání díla termín uvedený v odstavci V. této smlouvy a akce bude předána k fakturaci.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení a nabývá platnosti a zároveň účinnosti dnem podpisu za obě smluvní strany.

- Smlouvu je možno opatřit elektronickým podpisem a její zaslání na dohodnutý e-mail je tak dostačující.

- Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemným dodatkem, potvrzeným oběma smluvními stranami.

- Při odstoupení od smlouvy ze strany objednatele bude zhotovitel účtovat všechny vynaložené náklady na vrub objednatele.

- Postoupení práv, povinností, pohledávek, závazků apod. vzniklých nebo souvisejících s plněním včetně postoupení smlouvy je možno provést jen po předchozí písemné dohodě. Pohledávky nemohou být jednostranně započteny.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy.

- Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva byla schválena usnesením Rady obce Kunčice pod Ondřejníkem č. RO 49/2024/3 dne 5.3.2024.

Potvrzeno za zhotovitele dne: 		Potvrzeno za objednatele dne:

Ing. Petr Kafka – jednatel společnosti

--------------------------------------------		----------------------------------------

podpis a razítko		podpis a razítko