# III. Finanční odhad nákladů a předpokládaný termín realizace

Pro zjednodušení byly finanční náklady zařazeny do pěti kategorií a mají pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentace.

Tab. 1. Kategorie nákladů

| Kategorie | Náklad v Kč |
| --- | --- |
| I | do 100 000 |
| II | 100 000 až 500 000 |
| III | 500 000 až 1 000 000 |
| IV | 1 000 000 až 5 000 000 |
| V | více než 5 000 000 |

Tab. 2. Finanční náklady a harmonogram realizace dílčích akcí

|  | Název akce | Finanční náklady (kat.) | Termín realizace (rok) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A. ZKVALITNĚNÍ A OBNOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI |  |  |
| A.1 | BUDOVA KOMUNITNÍHO CENTRA |  |  |
| A.1.1 | Revitalizace okolí Komunitního centra | V | 2021 |
| A.1.2 | Vybudování nafukovací haly | IV | 2024 |
| A.1.3 | Vybudování workoutového hřiště | IV | 2024 |
| A.2 | AREÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY |  |  |
| A.2.1 | Venkovní úpravy – fasáda | IV | 2021 |
| A.2.2 | Vybudování zázemí pro tělocvičnu | III | 2023 |
| A.2.1 | Rekonstrukce vnitřních prostor | III | průběžně |
| A.3 | BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU |  |  |
| A.4 | KULTURNÍ STŘEDISKO BÚROVCE |  |  |
| A.4.1 | Rekonstrukce a opravy v objektu | IV | průběžně |
| A.4.2 | Úprava areálu |  |  |
| A.5 | HASIČSKÁ ZBROJNICE |  |  |
| A.5.1 | Rekonstrukce a opravy objektu a okolí | IV | průběžně |
| A.6 | UBYTOVNA |  |  |
| A.6.1 | Vybudování nové ubytovny pro sociálně slabé občany | V | 2025 |
| A.7 | SPORTOVNÍ AREÁL |  |  |
| A.7.1 | Opravy a údržba nového sportovního areálu včetně sportovišť | V | 2025 |
| A.7.2 | Vybudování dětského hřiště |  |  |
| A.7.3 | Oprava hřiště na horním konci | II | 2024 |
| A.8 | HŘBITOV |  |  |
| A.8.1 | Výstavba nového hřbitova včetně přístupové komunikace | V | 2025 |
| A.9 | AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY |  |  |
| A.9.1 | Rekonstrukce vnitřních prostor | III | průběžně |
| A.10 | Sběrný dvůr |  |  |
| A.10.1 | Vybudování sběrného dvora | V | 2024 |

Tab. 2. Finanční náklady a harmonogram realizace dílčích akcí – pokračování

| A.11 | Technické zázemí pro zaměstnance obce |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.11.1 | Vybudování technického zázemí pro zaměstnance obce | IV | 2024 |
| A.12 | Ostatní |  |  |
| A.12.1 | Hřiště pro psy | II | 2024 |
| A.12.2 | Opravy budovy ČOV | III | průběžně |
| A.12.3 | Oprava střechy nad školkou + příprava na další byty | V | 2025 |
| A.12.4 | Obnova veřejného osvětlení – výměna za LED | IV | průběžně |
| A.12.5 | Obnova Topolové aleje | III | 2025 |
| A.12.6 | ČOV – instalace fotovoltaických panelů | III | 2023 |

|  | Název akce | Finanční náklady (kat.) | Termín realizace (rok) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B. ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ |  |  |
| B.1 | NÁVESNÍ PROSTOR |  |  |
| B.1.1 | Vybudování točny pro autobusy v části obce Trávník | V | 2025 |
| B.2 | OBNOVA A ÚDRŽBA DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY |  |  |
| B.2.1 | Plocha kolem Boží muky | I | průběžně |
| B.2.2 | Kaplička sv. Anny | I | průběžně |
| B.2.3 | Kaplička sv. Antonína | I | průběžně |
| B.2.4 | Kříž v části Padělky | I | průběžně |
| B.2.5 | Lokalita „U kameňa“ | I | průběžně |
| B.2.6 | Lokalita bývalého morového hřbitova – pietní místo | I | průběžně |
| B.3 | OŠETŘOVÁNÍ VÝZNAMNÝCH STROMŮ A SKUPIN STROMŮ |  |  |
| B.3.1 | Nová výsadba v okolí dětského hřiště nad MŠ a kolem DPS | I | průběžně |
| B.3.2 | Průběžná obnova stromů v topolové aleji | I | průběžně |
| B.3.3 | Údržba remízků, větrolamů, lokalita Mokřad | I | průběžně |
| B.3.4 | Obnova zeleně v obci | I | průběžně |

|  | C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1 | MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY |  |  |
| C.1.1 | Vybudování chodníků podél silnice III. třídy | IV | 2025 |
| C.1.2 | Rekonstrukce uliček | IV | 2025 |
| C.1.4 | Opravy místních komunikací | III | průběžně |
| C.1.5 | Opravy chodníků podél místních komunikací | III | průběžně |
| C.1.7 | Rekonstrukce MK nad mateřskou školou | V | 2025 |
| C.1.8 | Rekonstrukce MK od požární zbrojnice na horní konec | V | 2025 |
| C.1.9 | Rekonstrukce MK na Horním konci včetně křižovatky (Hlinákovi – Olivovi) | IV | 2025 |
| C.2 | INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ) |  |  |
| C.2.1 | Opravy inženýrských sítí v obci | IV | průběžně |
| C.3 | OSTATNÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |  |  |
| C.3.1 | Rekonstrukce zázemí pro technické služby obce | III | 2024 |

Tab. 2. Finanční náklady a harmonogram realizace dílčích akcí – pokračování

|  | D. OCHRANA A OBNOVA KULTURNÍ KRAJINY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D.1 | LINIOVÁ ZELENĚ |  |  |
| D.1.1 | Založení alejí podél stávajících polních komunikací | I | průběžně |
| D.2 | ÚSES A KRAJINNÁ ZELEŇ |  |  |
| D.2.1 | Provádění důsledné ochrany dřevin v nezastavěné části katastrálního území | I | průběžně |
| D.2.2 | Ochrana stávajících funkčních částí ÚSES (biocentra, biokoridory) | I | průběžně |
| D.2.3 | Zpevnění polních cest | V | 2023 |