Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující plně svéprávné osoby podle jejich prohlášení,

Biskupství ostravsko-opavské

se sídlem 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Kostelní náměstí 3172/1

IČO: 65468953

DIČ: CZ65468953

zastoupeno: Mons. Mgr. Martin David, generální vikář

e-mail: kurie@doo.cz

ID DS: v6higer

(dále jen „Vlastník Nemovitosti“)

na straně jedné

a

Obec Kunčice pod Ondřejníkem

se sídlem Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem

IČO: 00296856

DIČ: CZ00296856

zastoupena: Ing. Jiří Mikala, starosta obce

e-mail: obecni.urad@kuncicepo.cz

ID DS: i8cbdbu

(dále jen „Stavebník”)

na straně druhé

tuto

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu „Rozhledna Skalka“ uzavřené dne 9. 10. 2017 (č.j. 2017/13993/15970)

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

### Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace stavby v hl. II. Předmět smlouvy bod 4) ve znění: V případě, že Stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nejpozději do 31. 12. 2032, nejsou Stavebník a Vlastník pozemku touto smlouvou vázáni.

## Závěrečná ujednání

- Tato dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Stavebník obdrží tři stejnopisy a Vlastník pozemku jeden stejnopis.

V Ostravě dne ………….. 2023		 V Kunčicích pod Ondřejníkem dne ………….. 2023

------------------------------------------------------		     ------------------------------------------------------

Mons. Mgr. Martin David					Ing. Jiří Mikala

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu „Rozhledna  Skalka“ a právní jednání podle tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo Obce Kunčice pod Ondřejníkem na svém IV. zasedání konaném dne 16. května 2023, číslo usnesení ………………...

V Kunčicích pod Ondřejníkem dne ………..….. 2023

------------------------------------------------------

Ing. Jiří Mikala

starosta Obce Kunčice pod Ondřejníkem