MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

Husova 490 Rychnov u Jablonce nad Nisou

V Rychnově u Jablonce nad Nisou, dne 7.2.2023

Věc: Poptávka – Provádění technického dozoru  akce Nástavba ZŠ II, Školní 488  v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Žádáme Vás o cenovou nabídku na provádění technického dozoru akce „Nástavba ZŠ II, Školní 488  v Rychnově u Jablonce nad Nisou – 2. Etapa“. Předpokládá se zajištění kompletního technického dozoru stavby včetně spolupráce s investorem i zhotovitelem projektové dokumentace při případných změnách provedení nebo změnách materiálů stavby, řízení kontrolních dnů stavby a spolupráce s příslušnými orgány v rámci kolaudačního řízení.

Nabídku zašlete na níže uvedenou mailovou adresu (mfadrhons@rychnovjbc.cz) nejpozději do 28.2.2023

Orientační informace o stavbě:

Celková předpokládaná cena stavby:  29 mil. Kč bez DPH

Rozsah stavby: nástavba nad jídelnou ZŠ, propojení se stávajícími prostory, výtah vč. šachty, úprava stávajících prostor zázemí kuchyně. Z kompletní PD pro 2. A 3. Etapu bude realizována 2. Etapa. Termín realizace 3. Etapy není stanoven s ohledem na financování dané etapy.

Termín rekonstrukce: předpoklad 06/2023 – 10/2024

Generální projektant: STUDIONOTES s.r.o., Husova 686, Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČ: 17052661

Stav PD: vydané stavební povolení, zhotovena dokumentace pro provedení stavby

Ostatní informace – pohledy, technická zpráva, výkaz výměr v příloze poptávky

- na financování stavby je schválen dotační titul

- předpokládá se pravidelná měsíční fakturace TDI

S pozdravem

Ing. Miroslav Fadrhons

MÚ odbor výstavby – bytové a nebytové

hospodářství

468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

tel. 603 574 148

mail.: mfadrhons@rychnovjbc.cz

Parametry nabídky:

Název organizace:

Sídlo:

IČO:

Certifikace nebo oprávnění k výkonu dané činnosti:

Cena za provádění výkonu TDI po dobu stavby :                                      …………  Kč

Ostatní (vedlejší náklady činnosti) – specifikace:                                      …………. Kč

Cena celkem vč. ostatních nákladůbez DPH                                              ….……… Kč

Cena včetně DPH 21%                                                                                ..……….. Kč

Jednotková cena za případný výkon činnosti nad rámec výše uvedeného  .………... Kč/hod.

Seznam realizace TDI obdobných staveb občanské vybavenosti v hodnotě stavby nad 10 mil. Kč za poslední 3 roky: (Adresa, druh stavby, výše objemu financí stavby, telefonní kontakt):

1.   ……………………..

2.   ……………………..

Podpis uchazeče:

Datum: