# Smlouva

# o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

(dále jen „Smlouva“).

Číslo smlouvy MUR/000/23-S

Město Rychnov u Jablonce n.N.

zastoupené: 	Bc. Tomášem Levinským, starostou města

Se sídlem:	Husova 490, Rychnov u Jablonce n.N.

IČO:	002 62 552

DIČ:	CZ00262552

Bankovní spojení:	Česká Spořitelna a.s.

č.ú.:	963232349/0800

„dále jen město “

a

PMS, spol.  s r.o.

Zastoupená:	……………………………………………………………………………………………

se sídlem:	Za Bažantnicí 51

IČO:	186 22 569

DIČ:	CZ18622569

bankovní spojení: 	……………………………………………………………………………………………

č.ú.:	……………………………………………………………………………………………

„dále jen PMS“

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o spolupráci při realizaci stavby.

1.	Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

2.	Předmětem této smlouvy je spolupráce PMS a města při realizaci stavby „Bytový dům v ul. Mlýnská, Rychnov u Jablonce nad Nisou na ppč. 856/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou“ (dále jen „Stavba“). Po dokončení této stavby provedena obnova povrchů komunikace, jejímž investorem bude PMS.

3. 	PMS se zavazuje do doby kolaudace stavby provést celoplošnou opravu asfaltového krytu vozovky v ul. Mlýnská v rozsahu od objektu č.p. 30 do křižovatky u objektu č.p. 571, jak je vyznačeno v přiložené situaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. 	Celoplošná oprava komunikace bude provedena formou odfrézování stávajícího asfaltového krytu v tl. 10 cm, případné vstupy a překopy po přípojkách, přeložkách inženýrských sítí apod. budou opatřeny v rozsahu rýhy pod úroveň odfrézovaného asfaltového krytu betonovou stabilizací v tl. 5 cm a následně bude provedena strojní pokládka asfaltové obalované směsi ACP 16 v tl. 5 cm a ACO11 v tl. 5 cm. Prvky v komunikaci budou výškově upraveny do nivelity nové vozovky.

5.	PMS se zavazuje v době výstavby bytového domu využívat pro obslužnost staveniště příjezd z ulice Kokonínská přes dočasný most přes Mohelku vybudovaný pro tyto účely. Výjimku tvoří obslužnost staveniště za účelem montáže a demontáže staveništního jeřábu a nezbytný vjezdu na komunikaci ul. Mlýnská ze staveniště z důvodu obslužnosti samotné stavby.

6.	Případnou způsobenou škodu na okolních nemovitostech vlivem nadměrné dopravy pro potřeby stavby se zavazuje PMS odstranit do doby kolaudace stavby.

7. 	Práva a povinnosti stanovené touto dohodou působí na případné právní nástupce subjektů, mezi kterými je dohoda uzavírána.

8. 	Smlouvu schválila Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou dne ……………… usnesením č. …………………… .

9. 	Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení

10.	Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená smluvní ujednání odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Poděbradech dne:				 	V Rychnově u Jablonce n.N. dne:

……………………………………………………			   	Bc. Tomáš Levinský

Jednatel společnosti			          		starosta

PMS, spol s r.o.					Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Příloha:

1) Situace s vyznačeným rozsahem opravovaného úseku komunikace.