NÁVRH

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu města Jilemnice

(dále jen smlouva)

Smluvní strany:

Město Jilemnice, zastoupené Bc. Davidem Hlaváčem – starostou města

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO 00275808

Číslo účtu: 19-1263091359/0800

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu 3710462/0800

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tuto:

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice:

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice na realizaci akce: „Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v ulici Na Drahách“. Jedná se o obnovu vodovodu a kanalizace v ulici Na Drahách v Jilemnici včetně následné obnovy asfaltové komunikace a zpevněných ploch. Součástí provedení rekonstrukce celé ulice budou přeložky kolizních inženýrských sítí (dešťové kanalizace, kabelů ČEZ veřejného osvětlení a internetové sítě).

Plnění dodávky stavebních prací bude probíhat v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované firmou VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s.r.o. číslo zakázky 07322-330 s datem 08/2022, povolení stavby, výkazu výměr a zadávací dokumentace výběrového řízení.

Na stavbu je vydané Rozhodnutí - stavební povolení čj.: PDMUJI 10719/2021 R 235 ze dne 12. 10. 2021.

Stručný popis díla:

Vodovod nové řady C, C3-a, C3-c + úprava stávajících řadů C3-b, C3-d

Materiál PE 100RC DN 160 délky 558 m

Materiál PE 100RC DN 90 délky 97 m

Přípojky (veřejné části) PEHD DN 32 celkem 41 ks celkové délky 163 m

Splašková kanalizace nové stoky B-b, B-c + úprava stávajících stok B-a, B-d

Materiál PVC SN12 DN 400 délky 556 m

Materiál PVC SN12 DN 300 délky 172,5 m

Přípojky (veřejné části) PVC KG DN 150 nebo 200 celkem 30 ks celkové délky 96 m

Přeložka dešťové kanalizace  - stoky DS-1, DS-2, část PC

Materiál železobeton DN 800 délky 126 m

Materiál PVC SN12 DN 500 délky 6 m

Materiál PVC SN12 DN 400 délky 624 m

Přípojky (veřejné části) PVC KG DN 200 celkem 43 ks celkové délky 123 m

Komunikace:

Po dokončení všech inženýrských sítí dojde k obnově komunikace v plné šíři vozovky a souvisejících zpevněných ploch (chodníky,...).

Dodavatelem stavebních prací je firma Mizera Stavby a.s. Lomnice n. P., Smetanova 1366 IČO: 28762070. Realizace stavby bude probíhat v termínu 02/2023 – 10/2023. Celková cena díla je podle nabídky zhotovitele a smlouvy o dílo stanovena na 31 294 272,- Kč bez DPH (včetně rezervy díla ve výši 1 000 tis. Kč). TDS bude vykonávat pan Jaroslav Kosáček, Jilemnice.

Článek II.

Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu města Jilemnice činí Kč 22 534 540,-- (slovy: dvacet dva milióny pět set třicet čtyři tisíce pět set čtyřicet korun českých).

Dotace bude poskytnuta na výše uvedený účet příjemce ve třech splátkách:

- splátka ve výši 7 500 000,- Kč bude poskytnuta v termínu do 31.5.2023,

- splátka ve výši 7 500 000,- Kč bude poskytnuta v termínu do 31.8.2023,

- splátka ve výši 7 534 540,- Kč bude poskytnuta v termínu do 15.11.2023.

Článek III.

Podmínky čerpání dotace

- Příjemce se zavazuje použít poskytnutou dotaci pouze k výdajům uvedeným v čl. I. této smlouvy a v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými.

- O použití a využití poskytovatelem poskytnutých finančních prostředků povede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.

- Do způsobilých výdajů na realizaci akce se započítávají jen ty uhrazené výdaje, které vzniknou příjemci v souvislosti s realizací investiční akce. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") není považována za způsobilý výdaj, neboť příjemce uplatní nárok na odpočet DPH na vstupu.

- Příjemce se zavazuje dotace vyúčtovat nejpozději do 31. 03. 2024, a to předložením závěrečného vyúčtování.

- K závěrečnému vyúčtování předloží příjemce kopie účetních resp. daňových dokladů nebo zjednodušených daňových dokladů (např. faktury, účtenky, paragony, výdajové pokladní doklady) týkajících se realizace akce dle čl. I této smlouvy, a to minimálně ve výši poskytnuté dotace včetně výpisů z účtu prokazujících úhradu jednotlivých účetních resp. daňových dokladů, ze kterých bude zřejmý účel a způsob využití poskytnuté dotace.

- Příjemce předložil k podpisu této smlouvy následující doklady:

- žádost o poskytnutí investiční dotace,

- doklad osvědčující oprávnění jednat jménem příjemce nebo za něj,

- potvrzení o registraci u KÚLK,

- rozpočet stavebních prací ke SoD  na CD,

- PD sítí a komunikací na CD,

- výpočet podílu města,

- smlouva o dílo s dodavatelem stavby,

- rozhodnutí – stavební povolení.

- Nevyčerpané resp. neproinvestované poskytnuté finanční prostředky je příjemce povinen nejpozději do 15 dnů od termínu vyúčtování uvedeného v čl. III této smlouvy vrátit na shora uvedený účet poskytovatele pod variabilním symbolem 49295934 (IČO příjemce).

- Rozhodným dnem pro vrácení finančních prostředků výše uvedených je den, kdy je platba připsána na účet poskytovatele dotace.

Článek IV.

Kontrola hospodaření

Příslušené orgány poskytovatele jsou oprávněny zejména v souladu s § 9 odst. 2 zákona  č.        320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádět kontroly dodržení účelu a podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a čerpána.

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příjemce.

- Veškeré změny a doplňky k této smlouvě lze činit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města Jilemnice usnesením číslo xx ze dne xxx.

Jilemnice dne........						           Turnov dne ...............

Za poskytovatele:							Za příjemce: