S M L O U V A   O   D Í L O   č .      175 /  2 0 1 9

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném a účinném znění

_______________________________________________________________________________

1/	Obec Veselíčko IČ: 00302198, DIČ: neplátce

Se sídlem: Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko

Jednající: Tomáš Šulák, starosta

Banka a č.ú.: KB 3326831/0100

- jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2/	KAMPARA s.r.o., IČ: 29280940

se sídlem v Bučovicích, Baračka 220, PSČ: 685 01

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70651

jednající Ing. Zbyňkem Kamenickým, jednatelem společnosti

- jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

a uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

1. Předmět smlouvy

1.1	Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo  uvedené v čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Předmět a rozsah plnění díla

2.1	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci projektových prací STAVBY

SPORTOVNÍ AREÁL VESELÍČKO

- Projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení - ve stupni pro stavební povolení (DSP), včetně inženýrské činnosti potřebné pro podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení ve spojeném řízení

( dále jen „dílo“):

- Obsahem dokumentace  je jedno dispoziční, objemové a konstrukční řešení, vše ostatní je považováno za vícepráce, které budou zvlášť naceněny a uhrazeny

  - Dokumentace bude předána v elektronické podobě na 1xCD a 3x paré v tištěné podobě opatřené autorizací zhotovitele ve smyslu obecně závazných předpisů, zejména ČKAIT

  - Předmět díla je členěn na následující objekty:

SO 00 Veselíčko – studie proveditelnosti záměru, podklad pro jednání zúčastněných stran

SO 01 Veselíčko – inženýrské sítě

      - V místě plánovaného záměru je třeba provést inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum

      - Geometrické zaměření – dopřesnění hranic

      - Identifikace a zakreslení stávajících sítí

      - Návrh nových inženýrských sítí a bodů napojení v návaznosti na nový záměr

      - NN elektro se něřeší, je investicí správce NN

SO 02 Veselíčko – drenážní systém

      - NENÍ PŘEDMĚTEM SMLOUVY

SO 03 Veselíčko – dopravní řešení a komunikace

      - Vypracovat PD dopravního napojení a parkování pro zamýšlený záměr

SO 04 Veselíčko – multifunkční hřiště

      - Vypracovat PD pro společné povolení

SO 05 Veselíčko – travnatá plocha a hasičská dráha

      - NENÍ PŘEDMĚTEM SMLOUVY

SO 06 Veselíčko - komunitní centrum

      - Vypracovat PD pro společné povolení

3. Cena za dílo

3.1	Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo specifikované v čl. 2. odst. 2.1,

ve výši:

3.1.1 dokumentace pro stavební povolení (DSP)		1 637 000,- Kč bez DPH

Rekapitulace ceny dle jednotlivých objektů

|  | Stavební objekt | Cena Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| 0. | Studie proveditelnosti | 200 000 |
| 1. | inženýrské sítě | 290 000 |
| 2. | drenážní systém | - |
| 3. | dopravní řešení a komunikace | 200 000 |
| 4. | multifunkční hřiště | 299 000 |
| 5. | travnatá plocha a hasičská dráha | - |
| 6. | komunitní centrum | 548 000 |
|  | Celkem Kč bez DPH | 1 537 000 |
|  | DPH | 322 570 |
|  | Celkem Kč s DPH | 1 859 770 |

3.2	V ceně za dílo nejsou započítány:

- správní poplatky

- autorský dozor

- koordinace a řízení stavby

- TDI

- hlukové studie

- práce spojené s požadavky DOSS, účastníků UŘ, v rámci projednávání UR a DSP

- realizační detaily a specifikace

- IGP průzkumy

- geodetické práce

3.3	Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo cenu na základě zhotovitelem vystavených a objednatelem odsouhlasených jednotlivých daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“) se splatností 14 ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.

3.4	Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné a včasné splnění a předání díla nebo jeho části

následující dílčí platby:

a) po provedení geodetického zaměření a IGP průzkumů, bude předmětem smluvního ujednání s třetí stranou:

b) po provedení  studie proveditelnosti v rozpracovanosti ke konzultaci s dotčenými partnery projektu

10 % z ceny díla

c) po odsouhlasení studie záměru

14 % z ceny díla

d) po předání dokončené dokumentace stavebního řešení jednotlivých objektů

46 % z ceny díla

e) po předání dokončené dokumentace pro stavební povolení objednateli 1x na CD v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě k projednání na DOSS

20 % z ceny díla

f) po předání žádosti o stavební povolení

10 % z ceny díla

3.5	Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání oprávněně vyúčtované částky na účet zhotovitele č.ú.: 2633953329 / 0800

4. Doba plnění, předání a převzetí díla

4.1	Zhotovitel se zavazuje připravit dokumentaci k předání objednateli na základě splnění následujících termínů:

a) zpracování studie proveditelnosti

do 20.12.2019

b) předání dokončené dokumentace pro stavební povolení objednateli 1x na CD v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě k projednání na DOSS

- objekt SO 03 (dopravní řešení a komunikace)

do 20.1.2020

c) předání dokončené dokumentace pro stavební povolení objednateli 1x na CD v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě k projednání na DOSS

- objekty SO 01 (inženýrské sítě)

do 20.2.2020

d) předání dokončené dokumentace pro stavební povolení objednateli 1x na CD v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě k projednání na DOSS

- objekty SO 04 (multifunkční hřiště)

do 20.3.2020

e) předání dokončené dokumentace pro stavební povolení objednateli 1x na CD v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě k projednání na DOSS

- objekty SO 06 (komunitní centrum)

do 30.4.2020

termíny platí za předpokladu podpisu této smlouvy do 5.12.2019 a mohou být měněny po vzájemné dohodě v případě překážek na straně objednatele.

4.2	Zhotovitel se zavazuje přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Objednatel je v tomto případě povinen uhradit cenu za doposud provedené práce zhotovitelem.

5. Záruka za jakost

5.1 Zhotovitel ručí za jakost díla dle příslušných právních předpisů.

6. Nabytí vlastnického práva

6.1	Smluvní strany se dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k dílu uvedeným v čl. 2. odst. 2.1 této smlouvy v okamžiku úplného zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3. odst. 3.1této smlouvy.

7. Povinnosti objednatele

7.1	Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost pro plnění zhotovitele, zejména  v majetkoprávních záležitostech.

7.2	Objednatel se zavazuje platit vystavené a jím odsouhlasené daňové doklady v termínech splatnosti dle této smlouvy.

7.3	Objednatel bere na vědomí, že předmět smlouvy – dokumentace pro stavební povolení neslouží k realizaci stavby.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1	Účast zodpovědného projektanta při zaměřovacích pracích a průzkumech dle potřeb objednatele

8.2	Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v požadovaném termínu, kvalitě, přehlednosti a dle platných právních předpisů a norem (i doporučených) v České republice.

9. Autorské právo

9.1	Objednatel bere na vědomí, že dokumentace zpracovaná zhotovitelem pro účely této smlouvy je považována za autorské dílo ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném a účinném znění, přičemž originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zpracované zhotovitelem jsou a zůstávají vlastnictvím tohoto zhotovitele, a to ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli.

9.2	Objednatel bere na vědomí, že tomuto jsou určeny řádně autorizované kopie dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro jeho informaci a jako návod k vlastnímu užívání stavby.

9.3	Objednatel bere na vědomí, že plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení (specifikace) nemohou být použity bez písemného souhlasu zhotovitele pro projektování jiné stavby, než pro kterou byly zpracovány a objednateli předány.

9.4	Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům není považováno za porušení zhotovitelových autorských práv ve smyslu publikace díla.

10. Skončení smlouvy

10.1	Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy či tuto smlouvu jednostranně vypovědět lze jen z důvodů stanovených zákonem.

10.2	Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze skončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

11. Sankční ujednání

nesjednavají se

12. Závěrečná ustanovení

12.1	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.2	Tato smlouva může být změněna nebo rozšířena pouze písemnou dohodou obou stran.

12.3	Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá smluvní strana.

12.4	Bude-li shledáno jakékoliv ustanovení této smlouvy za neplatné či nevymahatelné, zůstávají zbývající ustanovení této smlouvy platná a účinná. V tomto případě uzavřou strany dodatky k této smlouvě nezbytné k tomu, aby v zákonných mezích byly zachovány či dosaženy účinky co nejvíce odpovídající zamýšleným účinkům neplatného či nevymahatelného ustanovení.

12.5	Vztahy ve smlouvě neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.

12.6	Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla tato sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni, a na důkaz tohoto k ní připojují níže své podpisy.

V                              dne					       V  Bučovicích        dne

……………………….					……………………….

Objednatel					          Zhotovitel